Product Backlog - Landing Page

Project: Product Landing Page Website

| ID | Tâche / Feature | Priorité | Effort (SP) | Assigné à | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MA-01 | Initialisation du dépôt GitHub (README, HTML/CSS structure) | Haute | 1 | Khalid | Done |
| MA-02 | Conception du Header (Logo & Menu de navigation) | Haute | 2 | Khalid | Done |
| MA-03 | Création de la section Hero (Titre, sous-titre & bouton CTA) | Haute | 3 | Khalid | In Progress |
| MA-04 | Développement de la section Caractéristiques / Features (Cards) | Haute | 3 | Khalid | In Progress |
| MA-05 | Création de la section Avis clients / Témoignages (Testimonials) | Moyenne | 2 | Binôme (Fork) | Todo |
| MA-06 | Intégration du formulaire de contact / Newsletter (Form UI) | Moyenne | 3 | Binôme (Fork) | Todo |
| MA-07 | Conception du Footer (Liens sociaux & Copyright) | Basse | 1 | Binôme (Fork) | Todo |
| MA-08 | Optimisation Responsive (Mobile / Tablette) & Test final | Moyenne | 3 | Binôme (Fork) | Todo |